J U L I O

MIERCOLES 1/7

INGRESAN 8:00

5 LITROS DE AGUARRAS + DOS RODILLOS (CABE DESTACAR QUE LA PINTURA NEGRA ES MUY ESPESA Y SE DEBE UTILIZAR MAS DILUYENTE)

Se le da una segunda ,mano de pintura a las luminarias negras

Se retiran 16:00

JUEVES 2/6

INGRESAN 8:00

Materiales 2 rodillos

Se continua con la segunda mano de pintura negra en todas las luminarias

VIERNES 3/7

INGRESASN 8:30

Materiales 1 rodillo 5 LT AGUARRAS

Se terminan de pintar tapas, canastos de basura, postes de alambrado limite zanjon, tapas de las bombas de agua del barrio

LUNES 6/7

Ingresan 8:00 hs

Materiales 1 rodillo

Se termina de pintar la reja lateral del puesto 1

Se retira 16:30

MARTES 7/7

Ingresan 8:00

Terminan de pintar la reja y el cesto del puesto uno

Se retiran 12:00

MIERCOLES 8/7

INGRESASN 8:00

Comienzan a rasquetear el porton del puesto 2  y pintan solo una cara

Se retiran 16:15

JUEVES 9/7 FERIADO

VIERNES 10/7

Ingresan 8:40 hs

Traen 2lt de aguarras

SE RETIRAN 13:20 POR LLUVIA

LUNES 13

Ingresan 8:30

SE RETIRA UNO DE LOS CHICOS A LAS 10 HS

Se termina de rasquetear y pintar el porton de P2, las tapas de la planta de tratamiento, escalera ingreso sum, gabinetes de los nodos de las cámaras de seguridad, y la balanza.

Traen 1 lt de aguarras.

SE RETIRAN 16:30

MARTES 14/7

Ingresan 8:00

Lijado , rasqueteado y pintura de reja exterior gimnasio y reja de paso lateral gimnasio.

Se retiran 16:00

MIERCOLES 15/7

Ingresan 8:00

Se procede a realizar vaciado y limpieza de tanques del sum

SE RETIRAN 14 HS

JUEVES 16/7/2026

INGRESAN 8:00

SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA DEL RECINTO DE LOS TANQUES

SE RETIRAN 16:10

VIERNES 17/7  NO TRABAJAN

SEMANA  DEL 20 AL 24 LIJADO DE PILARES DE LUZ

SEMANA  DEL 27 AL 31 LIJADO DE PILARES DE LUZ

27 INGRESAN 8:00 SE RETIRAN 16:15 LIJADO DE PILARES DE LUZ

28 INGRESAN 7:50 SE RETIRAN  16:10 HS LIJADO DE PILARES DE LUZ

29 INGRESAN 7:55 SE RETIRAN 16:15 LIJADO DE PILARES DE LUZ

30 INGRESAN 8:00 SE RETIRAN 16:05 LIJADO DE PILARES DE LUZ

31 INGRESAN 7:50 SE RETIRAN 16:05 LIJADO DE PILARES DE LUZ